F e r t ő b o z K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9493 Fertőboz, Fő u. 17. Tel./Fax: 99/531-080 E-mail: fertoboz@fertoboz.hu Honlap: www.fertoboz.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült Fertőboz Község Önkormányzatának 2015.február 03.-án megtartott rendes Képviselő-testületi ülésen.

Az ülés helye:	 Fertőboz Önkormányzat ülésterme

Jelen vannak: Fertőboz Község Önkormányzata részéről

Tóth József			   polgármester

Beke Attila                                alpolgármester

Brieber István                           képviselő

Szalai Klára                               képviselő

Kölly Rezső                              pm.referens

Percze Szilvia 		   jegyző

Lukácsné Kolonits Zsuzsa        jkv.vezető

Benkő Sándor vállalkozó, helyi lakos

Tóth József polgármester köszönti a Képviselő-testület megjelent tagjait és Benkő Sándor vállalkozót.

Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat és kéri, hogy azt fogadja el a Képviselő testület:

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozza meg határozatát.

1/2015.(II.03.) önkormányzati határozat

1./ Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek (Fertőbozi színpad beadvány)

Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Fertőboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019. évi gazdasági programja

Előterjesztő: Tóth József polgármester

3./ Az önkormányzat és szervei 2015.évi költségvetése (I. forduló)

Előterjesztő: Tóth József polgármester

4./ Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Tóth József polgármester

5./ Viziközmű vagyon bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának kezdeményezése

Előterjesztő: Tóth József polgármester

6./ Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek (Bodzavirág Fesztivál időpont, program, elképzelések…stb)

Előterjesztő: Tóth József polgármester

1./ Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek (Fertőbozi színpad beadvány)

Tóth József polgármester elmondja, hogy Benkő Sándor még a napirendek megkezdése előtt tájékoztatni szeretné a testületet a szabadtéri színpad munkálatainak alakulásáról, pontosabban a problémákról és az eltérésekről, kéri, hogy járuljon hozzá a testület.

Kéri, hogy az Egyebek napirendi pont ezen részével kezdjenek!

Tóth József polgármester elmondja, hogy kiküldésre került Benkő Sándor által megküldött írás, a szabadtéri színpad kivitelezésénél felmerült többlet költségekről. Felkéri Benkő Sándor urat, hogy szóban ismertesse a tényeket.

Benkő Sándor ev. elmondja, hogy a probléma már ismert, a tények le vannak írva. Az ígért tervek Boros Mihálytól, a kiviteli terv készítőjétől, ezidáig nem érkeztek meg, és fel sem hívta őt telefonon. Ők dolgoznának, de aggályai vannak a kifizetéssel és a szerződéssel kapcsolatosan. A Fertő-Táj Világörökség Egyesületnél nem lát pozitív hozzáállást. A szerződéses partnerrel nem fognak tudni többlet költségekről beszélni.

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy ez így is van, hisz Fertőboz Önkormányzat írta alá azt, hogy bárminemű felmerülő többletköltségekért felelősséget vállal.

Tóth József polgármester elmondja, hogy a Világörökség Egyesületnek volt pályázati lehetősége, és szép, nemes gesztus, hogy elvállalták a gesztorságot. Nem a rosszindulat vezérli őket, hanem a tárgyilagosság.  A végső határidő március 31. az elszámolásra, ami a számlák benyújtását jelenti.

Az a fontos, hogy elkészüljön! Lát-e Benkő Sándor erre reális esélyt? A kötbérre vonatkozóan nem kell tartania, mindenkinek az a fontos, hogy be legyen időre fejezve a projekt! A végén lehet majd összevetni, hogy mi mennyi volt és miért.

Benkő Sándor szerint már nem sok munka van hátra, de segítséget elvárt volna a kiviteli terv készítőjétől.  Szerinte hiába vállal a fertőbozi Önkormányzat bármit, velük ők nincsenek szerződéses viszonyban. A felelősséget a műszaki ellenőrnek kell vállalnia. A jelenleg rendelkezésre álló tervek szerint nem lehet ellenőrizni azt, hogy ők mit csináltak, és mi alapján.

Brieber István szerint alapvető probléma, hogy semmi nem lesz szabályos, ha a Világörökség Egyesületet nem vonják be a dolognak ebbe a részébe is! Feléjük is jelezni kell a problémákat, és be kell nyújtani az igényt, mert csak azt követően lehet majd jóváhagyni, jogosságot elvitatni, ha minden dokumentálva van és készen van! Csak így tudnak egy valós többletköltség igénynek esélyt adni!

Jelenleg olyan dologra vállalnak felelősséget, ahol az eltérés a tervezői felelősségből adódik, akit természetesen számon lehet, és kell kérni, (a tervezőknek erre biztosításuk is van!) a kivitelezés befejezése után!

Kölly Rezső polgármesteri referens szerint is mindent leírva, számlákat benyújtva, tételesen igazolva, lehet akár pályázati összegmódosítást is kérni. Erre voltak már precedensek. Természetesen indokolt, tételes költségvetéssel és alátámasztással.

Percze Szilvia jegyző asszony szerint aggályos a kiviteli terv készítője, Boros Mihály tervezői felelősségbiztosítása, aki már nem is tervezőként, és nem is Magyarországon dolgozik…

Tóth József kéri, hogy egy hivatalos, kigyűjtött formában juttassa el Benkő Sándor a Fertő-Táj Világörökség Egyesület felé ezeket a tényeket. Ő is felveszi a kapcsolatot az Egyesülettel ebben a témában.

Benkő Sándor úgy tervezi, hogy megpróbálja a műszaki ellenőrrel leigazoltatni a fent említett dolgokat, a felmerült többlet anyagköltséget és munkadíjakat.

Biztosítékot szeretne a pénzeire. Valakitől garanciát kér! Rossz tapasztalatai vannak a kölcsön visszafizetéssel kapcsolatosan is a Világörökség Egyesülettel…

Brieber István szerint innét nincs, nem lehet visszaút, mert akkor mindenki veszít és milliókat!

Nem is szabad arról beszélni, hogy nem lesz kész március 31-ig, mert akkor minden és mindenki bukik!

Benkő Sándor szerint, ha a műszaki ellenőr a fentieket nem igazolja le, akkor veszett a fejsze nyelestől, mert neki sincs lehetősége milliókat feláldozni. Garancia kell azért is, mert még egy nádazó alvállalkozót is fel kell fogadnia, ami ca.1,5 millió Ft ismét.

Amit a kivitelezés többlet költségeiről leírt, azt valakinek le kell igazolnia!

Meg kell támadnia a kiviteli tervet, ami szintén nem vet jó fényt a pályázatra, ezért nem írta be eddig az építési naplóba.

Tóth József polgármester kéri, hogy Németh Géza műszaki ellenőrrel és Tóth Zoltánnal a projekt managerrel egyeztesse le a dolgokat, hogy ezek így mennyire befolyásolják a pályázat menetét !?

Beke Attila alpolgármester szerint nincs más út, csak előre!

Szalai Klára hangot ad azon véleményének, hogy megérti, hogy Benkő Sándor leírva, papíron szeretné látni, hogy valaki garantálja a többlet költségek kifizetését.

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy az Önkormányzattól jobb garanciát nem kérhet. Ha ezt nem visszük végig, ha nem lesz kész, akkor még visszafizetési kötelezettségek is vannak, kemény kamatokkal stb…

Javasolja egy határozat meghozatalát, amely Benkő Sándor részére az itt elhangzottakat biztosítja.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozza meg határozatát.

2/2015.(II.03.) önkormányzati határozat

Fertőboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Telek-Coop Szociális Szövetkezet (6065 Lakitelek, Jókai u. 13.) kérelmét a többletmunkák finanszírozásának kérdésében. A többletmunkák a Fertő - Táj Világörökség Egyesület, mint Beruházó és a Telek-Coop Szociális Szövetkezet, mint Kivitelező közötti Fertőboz, Juliánusz völgy szabadtéri színpad és lelátó kivitelezésének tárgyára vonatkoznak.

Fertőboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a kivitelező céget, hogy tájékoztassa a szerződő partnerét, a Fertő - Táj Világörökség Egyesületet a felmerült többletmunkákról.

A kivitelező szerezze be a műszaki ellenőr teljesítés igazolását, illetve tájékoztassa a projektmenedzsert a felmerült helyzetről és beadványáról.

Fertőboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a projekt teljes kivitelezése és pénzügyi elszámolását követően, a műszaki ellenőr által igazolt kivitelezői többletköltségek megtérítését, amennyiben azt a szerződött partner, a Fertő - Táj Világörökség Egyesület nem tudja vállalni.

Fertőboz Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a kivitelezőt, a műszaki ellenőrt, illetve a projektmenedzsert, valamint a Beruházót tájékoztassa.

Felelős: 	Tóth József polgármester

Határidő: 	8 nap

2./ Fertőboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019. évi gazdasági programja

Tóth József megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a programhoz?

Nem volt, így polgármester úr szavazásra tette fel a napirendi pontot.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozza meg határozatát.

3/2015.(II.03.) önkormányzati határozat

Fertőboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2011.(II.17.) önkormányzati  határozattal elfogadott „Gazdasági Program”-ot felülvizsgálta, és azt a jelen határozat mellékletét képező módosított tartalommal elfogadja, és egységes szerkezetben alkalmazza.

Felkéri, és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a program 2015. évre tervezett feladatai elvégzésére intézkedjen.

Felelős: 	Tóth József polgármester

Határidő: 	azonnal

3./ Az önkormányzat és szervei 2015.évi költségvetése (I. forduló)

Percze Szilvia jegyző asszony kéri, hogy az adatok ismeretében fogadja el a Testület a 2015.évi költségvetést. Ismerteti, hogy a kábeltv díja 2600 Ft/hó összeggel van számolva.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozza meg határozatát.

4/2015.(II.03.) önkormányzati határozat

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőboz Község Önkormányzat 2015. évi költségvetését. A költségvetést az elfogadott költségvetési előirányzatokkal együtt javasolja előterjeszteni és a rendeletet előkészíteni.

A képviselő-testület a helyi kábeltelevízió szolgáltatás előfizetési díját 2015. január 1-jétől 2600 Ft/hó összegben állapítja meg.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a soron következő ülésre Fertőboz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetését terjessze elő.

Felelős:	 Tóth József polgármester

Határidő: 	 soron következő testületi ülés

4./ Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

# Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy csak névleges, alaki változások vannak.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozza meg határozatát.

5/2015.(II.03.) önkormányzati határozat

Fertőboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozati javaslat szoros mellékletét képező, 9. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, egyben felkéri és felhatalmazza Tóth József polgármestert annak aláírására.

Felelős: Tóth József polgármester

Határidő: azonnal

# 5./ Viziközmű vagyon bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának kezdeményezése

# Tóth József polgármester elmondja, hogy a három lehetőségből kell választani.

# Brieber István szerint az „a” és „c” pontokban leírtak szerint kellene dönteni.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozza meg határozatát.

6/2015.(II.03.) önkormányzati határozat

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soproni Vízmű Zrt. levelére reagálva, melyben a bekötési vízmérők cseréjével és hitelesítésével kapcsolatos költségek önkormányzatok általi viseléséről szól, kezdeményezi az előterjesztésben leírt a,) és  c.) alternatívák teljesítését, a jogszabályi lehetőségek, és a tulajdonostársak közös döntésének megfelelően.

A képviselő-testület nem fogadja el a bekötési vízórák költségének önkormányzatok általi kifizetését.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a c.) alternatíva teljesítésekor szükséges szerződés (ajándékozási szerződés) aláírására.

Felelős: Tóth József polgármester

Határidő: azonnal

6./ Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek (Bodzavirág Fesztivál időpont, program, elképzelések…stb.)

6/1./

Tóth József polgármester szerint a legelső a Bodzavirág Fesztivál napjának meghatározása.

Ő szeretne egy nagyobb volumenű rendezvényt.

Brieber István szerint a problémát mindig a szomszédos falvak ugyanazon a napon megtartott rendezvényei jelentik, egyeztetni kellene pl. Nagycenkkel.

Bodzavirág Fesztivál időpontja: 2015. MÁJUS 30.

A Testület megbízza és felhatalmazza Sashalmi Gézát és Kölly Józsefné Erzsikét a rendezvény szervezésével és lebonyolításával.

7/2015.(II.03.) önkormányzati határozat

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a XIV. Bodzavirág Fesztivál időpontjának 2015. május 30-át jelöli meg.

Felkéri a jegyzőt, hogy az ünnep-és eseménynaptáron, a honlapon az időpontot helyesbítse.

A képviselő-testület felhatalmazza Kölly Józsefnét és Sashalmi Gézát a fesztivál programjának összeállításával, és megszervezésével.

A képviselő-testület a 2015.évi költségvetésében 300.000 Ft + Áfa összeget biztosít a rendezvény költségeire.

Felelős: Kölly Józsefné és Sashalmi Géza

Határidő: 2015. május 30.

6/2./

Beke Attila alpolgármester beszámolt arról, hogy részt vett egy LED-es közvilágítási bemutatón.

Elmondja továbbá, hogy a keresztút egyik stációját helyezik el Fertőbozon, jó hely lenne a Sopron felől a homokfalnál.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Tóth József az ülést bezárta.

kmf

Tóth József                                                                                                   Percze Szilvia

polgármester                                                                                                       jegyző